COMUNE DI GERANO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza degli Eroi, snc. - 00025 - tel. 0774/798002 - fax. 0774/798875

www.gerano.rm.gov.it – e-mail comune@gerano.rm.gov.it

Cod. Fiscale: 02850280583 – Part. Iva: 01125561009

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

| N. 35 del 11-07-2018 | Oggetto: INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione opere a fattura, liquidazione spese tecniche, incentivo funzioni tecniche e spese varie- rendicontazione della spesa; Codice CUP C67H17000440006 |
| --- | --- |

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  undici, del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 04/04/2017, ha approvato l’avviso per il “finanziamenti a favore dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti”.

- Che il suddetto avviso prevede l’ammissione al finanziamento per gli interventi di manutenzione del territorio per la risoluzione di problematiche locali caratterizzate da situazioni di particolare urgenza, a tutela della pubblica utilità e della funzionalità delle infrastrutture anche nell’interesse di garantire lo sviluppo socio economico dei territori interessati.

- Che per le finalità suddette, è stato incaricato l’Ufficio Tecnico comunale, nella persona del geom. Paolo De Propris, ha redigere il progetto definitivo avente per oggetto: DGRL 146/2017 - INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE;

- Che con deliberazione di GC n. 31 del 20/04/2017 il suddetto progetto definitivo, per l'importo complessivo di spesa di € 65.000,00, di cui € 51.290,80 per lavori, compreso l’importo di € 2.564,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.709,20 per somme a disposizione, finanziato nel seguente modo:

- per € 60.000,00 –  con il contributo della Regione Lazio di cui alla DGRL 146/2017

- per € 5.000,00 –  con fondi propri di bilancio -cap. 12620 Impegno 67, Cod.Bil. 01.05-

2.04.02.01.001

- Che la Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative-Affari Generali con nota del 11/07/2017, prot. n° 0354977, ha comunicato che la domanda del 20/04/2017 è risultata finanziabile e che la concessione formale del contributo è subordinata alla presentazione di ulteriore documentazione;

- Che con propria determinazione n. 26 del 19/07/2017 è stato conferito incarico al professionista geom.  MARIO CIANCARELLA nato a Palestrina il 13/09/1969, residente in Tivoli, Via degli Acquedotti 1 con studio professionale in Rocca S. Stefano Via del Colle 32, iscritto al n. 8053 del Collegio dei Geometri, della provincia di Roma, c.f.: CNCMRA69P13G274B, P. iva 05249351007, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento sicurezza, la direzione lavori, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse;

- Che con il suddetto professionista è stato stipulato contratto/disciplinare in data 24/07/2017, cig: Z241F67A75;

- Che con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 03/08/2017, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal geom. Mario Ciancarella all’uopo incaricato, per l'importo complessivo di € 65.000,00;

- Che in conformità a quanto prescritto dalla Regione Lazio, è stato acquisito in data 13/09/2017, prot. n° 458415, presso l’area Genio Civile di Roma, il parere favorevole di cui all’art.4, c.1, LR 5/02;

- Che la Regione Lazio, Area Affari Generali ha comunicato che con determinazione n. G17858 del 20/12/2017 è stato formalmente concesso il contributo pari ad € 60.000,00;

- Che con propria determinazione n. 15 del 16/02/2018, è stata indetta una gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari a € 51.290,80, per l’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- Che con la medesima determinazione sono stati approvati i relativi documenti di gara di seguito elencati:

- Avviso dell’indagine di mercato e schema dell’istanza della manifestazione di interesse;

- disciplinare di gara e lettera di invito;

- Che in data 16/02/2018, prot. n° 436, è stato pubblicato l’avviso per l’indagine di mercato;

- Che entro la scadenza del 05/03/2018 per la presentazione delle candidature sono state avanzate n. 47 istanze di manifestazione d’interesse;

- Che con verbale del 09/03/2018 sono state selezionate, mediante sorteggio pubblico, n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

- Che in data 19/03/2018, prot. n°759, sono state trasmesse le lettere di invito agli operatori economici individuati tramite indagine di mercato come sopra specificati;

- Che il termine per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte era fissato per le ore 11,00 del giorno 09/04/2018;

- Che con propria determinazione n. 20 del 10/04/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice della gara così composta:

-	Presidente (componente interno): geom. Paolo De Propris, Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Gerano e RUP;

-	Commissario (componente esterno): geom. Marcello Proietti componente Ufficio Tecnico del Comune di Sambuci;

-	Commissario (componente esterno): geom. Antonio D’Orazi, componente Ufficio Tecnico del Comune di Pisoniano;

- Che con verbale della Commissione di Gara del 12/04/2018, previa valutazione della regolarità sulla documentazione amministrativa, tecnica ed economica, è stato disposto la graduatoria finale;

- Che con propria determinazione n. 21 del 13/04/2018 è stato approvato il verbale di gara e disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in questione a favore della ditta Onorati Costruzioni Generali srl, con sede in Canterano (00020), via Vittorio Veneto n.19, Cf/P.IVA 04945661009, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 75,23 ed ha offerto il seguente prezzo:

lavori soggetti a ribasso 		€ 49.719,48

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€   1.571,32

ribasso offerto 1.20% 		€      596,63

Importo lavori ribassati		€ 49.122,85

Importo contrattuale 		€ 50.694,17

- Che con propria determinazione n. 24 del 02/05/2018, previa verifica della documentazione sui requisiti, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Onorati Costruzioni Generali srl;

- Che in data 28/05/2018, Rep 834, è stato stipulato il contratto di appalto registrato a Tivoli il 04/06/2018 al n. 52, serie 1^;

- Che in data 28/05/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori;

Tutto ciò premesso:

- Visto che il direttore dei lavori, geom. Mario Ciancarella, ha presentato gli atti contabili relativi allo Stato Finale Unico dai quali risulta un credito all’impresa Onorati Costruzioni Generali srl, con sede in Canterano (00020), via Vittorio Veneto n.19, Cf/ P.IVA 04945661009, di € 55.763,59, di cui € 50.694,17 per lavori ed € 5.069,42 per IVA al 10%;

- Visto che il direttore dei lavori, geom. Mario Ciancarella, ha presentato la relazione sulle opere a fattura eseguite dall’impresa Onorati Costruzioni Generali srl, con sede in Canterano (00020), via Vittorio Veneto n.19, Cf/ P.IVA 04945661009, per un importo complessivo di € 1.259,14, di cui € 1.144,67 per lavori ed € 114,47 per IVA al 10%;

- Visto che si devono liquidare le spese tecniche al geom. Mario Ciancarella, con studio professionale in Rocca S. Stefano Via del Colle 32, c.f. CNCMRA69P13G274B, P. iva 05249351007, per un importo complessivo di € 5.709,60, di cui € 4.500,00 per onorari, € 180,00 per cassa previdenziale 4%, ed € 1.029,60 per IVA 22%;

- Visto che in base alla determinazione n. 20 del 10/04/2018 si deve liquidare il compenso ai componenti esterni della commissione di gara nel seguente modo:

-	Presidente (componente interno): geom. Paolo De Propris, Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Gerano e RUP; NESSUN COMPENSO

-	Commissario (componente esterno): geom. Marcello Proietti componente Ufficio Tecnico del Comune di Sambuci; € 100,00 al lordo delle ritenute di legge

-	Commissario (componente esterno): geom. Antonio D’Orazi, componente Ufficio Tecnico del Comune di Pisoniano; € 100,00 al lordo delle ritenute di legge

- Visto che all’ANAC è stato versato il contributo per l’espletamento della gara per un importo di €  30,00;

- Visto, che si deve liquidare al geom. De Propris Paolo l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e smi, (progettazione di fattibilità e definitiva, programmazione, verifica e validazione, atti di gara, R.U.P.)  di importo pari ad € 771,41 (€ 51.290,80 x 1.60% x 94%= 771,41), ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione di GC n. 46 del 27/03/2018;

- Ritenuto di dover disporre in merito

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE  il certificato di regolare esecuzione e la documentazione allegata, relativo ai lavori: DGRL 146/2017 - INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE;

- DI APPROVARE E LIQUIDARE all’impresa Onorati Costruzioni Generali srl, con sede in Canterano (00020), via Vittorio Veneto n.19, Cf/ P.IVA 04945661009, lo stato finale unico per un importo di € 55.763,59, di cui € 50.694,17 per lavori ed € 5.069,42 per IVA al 10%, giusta fattura P_A n. 7 del 05/07/2018;

- DI LIQUIDARE all’impresa Onorati Costruzioni Generali srl, con sede in Canterano (00020), via Vittorio Veneto n.19, Cf/P.IVA 04945661009, le opere eseguite a fattura, per un importo di  € 1.259,15, di cui € 1.144,68 per lavori ed € 114,47 per IVA al 10%, giusta fattura P_A n. 8 del 05/07/2018;

- DI LIQUIDARE al geom. Mario Ciancarella, con studio professionale in Rocca S. Stefano Via del Colle 32, c.f. CNCMRA69P13G274B, P. iva 05249351007, le spese tecniche per la progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità ed accertamento alla regolare esecuzione, per un importo complessivo di € 5.709,60, di cui € 4.500,00 per onorari, € 180,00 per cassa previdenziale 4%, ed € 1.029,60 per IVA 22%, giusta fattura n. 2 del 05/07/2018;

- DI LIQUIDARE il compenso ai componenti esterni della commissione di gara nel seguente modo:

-	Presidente (componente interno): geom. Paolo De Propris, Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Gerano e RUP; NESSUN COMPENSO

-	Commissario (componente esterno): geom. Marcello Proietti componente Ufficio Tecnico del Comune di Sambuci; € 100,00 al lordo delle ritenute di legge

-	Commissario (componente esterno): geom. Antonio D’Orazi, componente Ufficio Tecnico del Comune di Pisoniano; € 100,00 al lordo delle ritenute di legge

- DI LIQUIDARE al geom. De Propris Paolo l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e smi, (progettazione di fattibilità e definitiva, programmazione, verifica e validazione, atti di gara, R.U.P.)  di importo pari ad € 771,41 (€ 51.290,80 x 1.60% x 94%= 771,41), ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione di GC n. 46 del 27/03/2018;

- DI RENDICONTARE la spesa complessiva per l’attuazione dell’intervento di che trattasi con le seguenti risultanze:

| descrizione | Importo netto A | Oneri Previd. B | Iva C | Totale importo D | Documento fiscale | Beneficiario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAVORI CIG: 7389721EAB | S.F. Unico + IVA 10% Opere a fattura +IVA 10% | 50.694,17 1.144,68 51.838,85 |  | 5.069,42 114,47 5.183,89 | 55.763,59 1.259,15 57.022,74 | Fattura n. 7/18 Fattura n. 8/18 | Onorati Costruzioni Generali srl |
| Spese Tecniche+ cassa 4%+IVA 22% CIG: Z241F67A75 | 4.500,00 | 180,00 | 1.029,60 | 5.709,60 | Fattura n. 2/18 | Geom. Mario Ciancarella |
| Incentivo art. 113, D.Lgs 50/16 | 771,41 | Dichiarazione | Geom. Paolo De Propris |
| spese generali e varie: commissione di gara commissione di gara contributo ANAC | 100,00 100,00 30,00 | Determinazione Determinazione Versamento cc/p | Antonio D’Orazi Marcello Proietti ANAC |
| TOTALE INTERVENTO |  | 63.733,75 |  |  |
| CONTRIBUTO REGIONALE | 92,31% |  |  | 58.832,62 |  |  |
| FONDI COMUNALI | 7,69% |  |  | 4.901,13 |  |  |

- DI DARE ATTO che la spesa come sopra rendicontata pari ad € 63.733,75 ha generato un’economia di € 1.266,25, ripartita per € 58.832,62 con contributo regionale e per € 4.901,13 con fondi propri di bilancio;

- DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i seguenti impegni già assunti sul bilancio comunale come di seguito riportati:

- contributo regionale € 60.000,00: cap. 11861 impegno 66/2016, Cod. Bil. 10.05-2.05.99.99.999;

- fondi di bilancio comunale € 5.000,00: cap. 12620 Impegno 67/2016, Cod.Bil. 01.05-2.04.02.01.00;

- DI SVINCOLARE ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n. 50/16, la cauzione definitiva di € 2.535,00 costituita mediante polizza fideiussoria dell’Italiana Assicurazioni spa – Agenzia Castel Madama n.2018/13/6400717, in data 16/05/2018, nonché, la polizza dell’Italiana Assicurazioni spa – Agenzia Castel Madama n.2018/25/6094557, in data 15/05/2018, per opere, opere preesistenti, demolizione e sgomberi, responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori dell’importo  di € 625.070,00;

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;

- la presente viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza;

Il Responsabile del Servizio
 f.to Geom. Paolo De Propris

N.240   del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 11-07-2018          al  26-07-2018

Data 11-07-2018